Documentación técnica

Análisis impacto de eliminar facturación perú — Back y Base de Datos

| FORMATO | Arquitectura |
| --- | --- |
| PROYECTO | R16 — ProquifaDotNet (TPSC) |
| REFERENCIA | AUI-FOR-01 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| FECHA | 17/07/2026 |
| AUTOR | Juan David García Garduño |
| REVISOR | Valdemar Farina Sanchez |

Contenido

Antecedentes	3

Objetivos	3

Problemática Identificada	4

Evaluación Comparativa de Enfoques	5

Análisis Técnico Detallado	6

Requisitos Cancelados (No se desarrollan para Perú)	6

Requisitos Simplificados (Flujo reducido para Perú)	7

RE-027 — Validar Cobro: Paso 2 Perú	7

RE-029 — Validar Cobro: Paso 3 Perú	7

Requisitos Ajustados (Condicionales por región)	8

Requisitos Conservados (Sin cambios funcionales)	9

Limpieza de Referencias Cruzadas (Transversal)	9

Impacto por Solución Back	10

ProquifaDotNet.Finanzas (.NET Core 10)	10

ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10)	11

ProquifaDotNet.LegacySync (.NET Core 10)	11

ProquifaDotNet (.NET Framework 4.8)	12

Impacto por Módulo Base de Datos	12

BD ProquifaDotNet	12

BD ProquifaDotNetTimbrado	13

BD PConnectProquifaDotNet (LegacySync)	13

Scaffold EF Core (Finanzas)	13

Flujo Final de Perú vs México (Arquitectura Back)	14

Flujo Técnico México (Completo)	14

Flujo Técnico Perú (Simplificado)	15

Aclaración sobre Prepago con Controlados en Perú (Back)	15

Resumen Consolidado de Requisitos y Esfuerzo	16

Tabla Numérica por Categoría de Impacto	16

Resumen por Tipo de Requisito Original	17

Riesgos y Consideraciones de Mantenimiento	18

Riesgos de Migración BD	18

Gestión de Brechas Pendientes (Preparación Estructural Futura)	18

Lo que queda operativo en Perú (Back+BD)	19

Lo que desaparece del Back+BD Perú	19

Control de versiones	20

# Antecedentes

Durante el análisis de alcance del proyecto R16 (Tramitación de Pedidos Sin Crédito), se identificó que la operación en Perú requería un esquema de facturación electrónica conforme a la normativa SUNAT (CPE, UBL 2.1) integrado en las soluciones Back (ProquifaDotNet.Finanzas y ProquifaDotNet.Timbrado) y en la Base de Datos (nuevas tablas para series, catálogos SUNAT y bitácora de timbrado).

Sin embargo, tras evaluar los siguientes factores:

• Volumen de operaciones: aproximadamente 900 USD por pedido, con baja frecuencia.

• Complejidad Back: adaptador SUNAT/OSE, cliente HTTP UBL 2.1, catálogos 09 (motivos NC) y 51 (tipo de operación), reglas de retención IGV y detracción.

• Complejidad BD: nuevas tablas para NC Perú, series por empresa emisora (F001 GOLPERU), configuraciones OSE en ProquifaDotNetTimbrado, catálogos SUNAT sincronizados.

• Esfuerzo de desarrollo: controladores, servicios CQRS, adaptadores y consumidores de RabbitMQ para el flujo de timbrado SUNAT.

• Brechas fiscales pendientes: B1 a B5 documentadas en R16A-RE-FU-005 (datos fiscales del producto, GRE, tipo de operación, configuración emisor SUNAT, modalidad OSE).

• Riesgo de doble persistencia: los documentos fiscales se registrarían en la BD ProquifaDotNet y en el sistema externo de timbrado, generando descuadres.

El presente documento formaliza el impacto de esta decisión en el Back y en la Base de Datos, definiendo qué soluciones, servicios, endpoints, entidades y tablas se cancelan, simplifican o ajustan para la región Perú, preservando la operación comercial sin los componentes fiscales.

# Objetivos

1. Definir con precisión el alcance de las modificaciones en Back y Base de Datos derivadas de la exclusión de facturación y timbrado para Perú.

2. Cancelar el desarrollo de las siguientes soluciones fiscales peruanas:

• Servicios y endpoints de Factura por Adelantado Perú (RE-020).

• Adaptador de Factura Perú CPE SUNAT en Timbrado y generador PDF (RE-022).

• Servicios, controladores y entidades del módulo NC Perú (RE-033).

• Generador de PDF NC Perú (CPE tipo 07) en DocumentBuilder (RE-035).

3. Simplificar los servicios Back de Validar Cobro para Perú:

• Paso 2 (RE-027): eliminar de la consulta la agregación de NCs y ajustar el cálculo del saldo.

• Paso 3 (RE-029): retirar la cascada de timbrado SUNAT y dejar solo el servicio de envío de Confirmación de Pedido y establecimiento de FEE.

4. Ajustar los filtros de repositorios y validaciones de comandos:

• Bloquear FpA en TramitarPedidoCommand para clientes con Region = "PERU" (RE-015).

• Filtrar clientes Perú en FpaListadoQuery (RE-018).

• Regionalizar mensajes de tooltip en ValidarCobroTooltipService (RE-023).

5. Conservar las capacidades de captura sin timbrado en Back y BD:

• Endpoints de RUC, Régimen Tributario y Forma Societaria (RE-004).

• Servicios y tablas de Proforma Perú (RE-017).

• Servicios y tablas de Cobro / Paso 1 (RE-025).

6. Reducir el esfuerzo de desarrollo Back y BD en aproximadamente un 60% respecto a lo planeado para las funcionalidades exclusivas de Perú.

# Problemática Identificada

| Aspecto | Situación Actual (con facturación Perú) | Riesgo Asociado |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo Back | Servicios, controladores y adaptadores SUNAT en ProquifaDotNet.Finanzas y ProquifaDotNet.Timbrado (FpA, Factura, NC). | Alto costo sin retorno proporcional al bajo volumen de operaciones. |
| Complejidad Timbrado | Adaptador SUNAT/OSE, cliente HTTP UBL 2.1, endpoints por documento, retención IGV y detracción. | Brechas técnicas no resueltas (B1-B5). Riesgo de incumplimiento normativo. |
| Doble persistencia | Los documentos fiscales se registrarían en BD ProquifaDotNet y en el sistema externo de timbrado. | Descuadre entre sistemas, folios y montos. Trazabilidad fiscal fragmentada. |
| Scaffold EF Core | Nuevas entidades para NC Perú (catálogo 09), series F001 GOLPERU, tabla CFDIGenerada con partición por región. | Complejidad de migraciones y mantenimiento del contexto EF Core. |
| Mantenimiento catálogos SUNAT | Catálogos 09, 51 y configuraciones OSE requieren actualización periódica en BD. | Costo de sostenimiento innecesariamente elevado para volumen marginal. |
| Estado de Cuenta consolidado | Los reportes financieros de Perú no reflejarían los documentos fiscales reales si el timbrado se hace externamente. | Pérdida de trazabilidad fiscal consolidada dentro del sistema. |

# Evaluación Comparativa de Enfoques

| Criterio | Desarrollar Facturación Perú (Back+BD) | No Desarrollar (Enfoque Elegido) |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo Back | Alto (4 controladores + adaptador SUNAT + servicios de folio + consumidor RabbitMQ). | Bajo (filtros por región y validaciones en commands existentes). |
| Esfuerzo BD | Alto (scaffold nuevas entidades, series por empresa emisora, catálogos SUNAT). | Bajo (solo se conservan tablas base capturables). |
| Integración Timbrado | Requiere adaptador SUNAT/OSE nuevo (brecha B5) además del actual TurboPac. | No aplica; solo TurboPac México operativo. |
| Cumplimiento SUNAT | Requiere validación fiscal continua y actualización de esquemas UBL. | Externalizado; sin impacto en el sistema. |
| Mantenimiento BD | Alto (índices, catálogos SUNAT, foliadores por empresa). | Nulo; sin objetos nuevos. |
| Riesgo de Migración | Alto (esquema EF Core amplio, retrocompatibilidad). | Bajo (migraciones enfocadas a México). |
| Trazabilidad Fiscal | Completa (si se implementa al 100%). | Externa; se gestiona fuera del sistema. |
| Escalabilidad | Modelo bi-región con particiones lógicas. | Modelo mono-región México con puntos de extensión reservados. |

Decisión de Arquitectura: se opta definitivamente por NO desarrollar los componentes fiscales peruanos en Back ni en Base de Datos. Se externaliza el timbrado y se preserva únicamente la infraestructura comercial (Proforma → Cobro → Confirmación de Pedido) y la captura fiscal del Catálogo de Clientes sin efecto fiscal.

# Análisis Técnico Detallado

## Requisitos Cancelados (No se desarrollan para Perú)

Nota clave: los servicios, entidades y tablas de los módulos mexicanos (RE-019, RE-021, RE-032, RE-034) se desarrollan con normalidad. Simplemente no se invierte esfuerzo en construir las versiones peruanas. No se retira código existente; solo se condiciona el acceso.

| ID | Título | Acción Back | Acción BD |
| --- | --- | --- | --- |
| RE-020 | FpA Detalle Perú | No se construyen endpoints, controladores ni CQRS commands/queries para el flujo FpA Perú en ProquifaDotNet.Finanzas. | No se generan tablas para el flujo FpA Perú (series, correlativos, configuración SUNAT). |
| RE-022 | Factura Perú (PDF CPE SUNAT) | No se genera el adaptador SUNAT en ProquifaDotNet.Timbrado, ni el generador de PDF CPE en DocumentBuilder. | Se retira la serie F001 GOLPERU del alcance R16 en EmpresaFolio (se conserva capturable pero no se consume). |
| RE-033 | Notas de Crédito Perú | No se construye NotasCreditoPeruController, ni el servicio de motivo catálogo 09, ni el consumidor RabbitMQ SUNAT. | No se crean tablas para NC Perú, motivos catálogo 09 ni configuración de series NC. |
| RE-035 | Diseño NDC Perú (PDF) | No se genera el generador de PDF CPE tipo 07 UBL 2.1 en DocumentBuilder. | No aplica. |

## Requisitos Simplificados (Flujo reducido para Perú)

### RE-027 — Validar Cobro: Paso 2 Perú

Acción: Simplificar el servicio de asociación y el cálculo de saldo en Back.

1. Retirar de AsociacionQuery la agregación de NCs vigentes por cliente cuando cliente.Region == "PERU".

2. Ajustar SaldoAsociacionService.Calcular para Perú a la fórmula: saldo = adeudoProforma - cobrosAplicados (sin componente NC).

3. Eliminar del DTO de respuesta las propiedades NotasCredito y SaldoRemanenteNC en el flujo Perú.

4. Justificación: elimina consultas costosas al catálogo NC, reduce la complejidad ciclomática del servicio y previene errores futuros.

### RE-029 — Validar Cobro: Paso 3 Perú

Acción: Simplificación drástica del pipeline transaccional Back.

Eliminar:

1. Consumo de IApiCallerStamping.StampInvoiceAsync desde el flujo Perú.

2. Endpoint POST /api/v1/validar-cobro/peru/timbrar en ProquifaDotNet.Finanzas.

3. Servicio FacturaPeruService (generación XML UBL 2.1) y sus dependencias.

4. Servicio SunatXmlBuilder / Ubl21Serializer.

5. Persistencia de XML CPE en CFDIGenerada para región Perú.

6. Adaptador PDF CPE en DocumentBuilder.

7. Cascada Finanzas → Timbrado → SAP para el canal SUNAT.

Conservar:

1. Endpoint POST /api/v1/validar-cobro/peru/enviar-confirmacion.

2. Servicio de envío de correo con ConfirmacionPedido (PDF único adjunto).

3. Servicio FechaEstimadaEntregaService (establecimiento de FEE).

4. Persistencia del estado del paso 3 (tabla Paso3Estado).

5. Auto-guardado del avance del wizard.

## Requisitos Ajustados (Condicionales por región)

| ID | Título | Acción Back | Acción BD |
| --- | --- | --- | --- |
| RE-015 | Tramitación Prepago sin controlados con FpA | Validar en TramitarPedidoCommand.Handler: si cliente.Region == "PERU", se ignora la bandera FpA=true y se registra como Prepago sin FpA. | No aplica; sin cambios de esquema. |
| RE-018 | Factura por Adelantado: pantalla inicial | Filtrar en FpaListadoQuery.Handler: WHERE cliente.Region <> "PERU". Los clientes Perú no aparecen en el listado. | El índice existente sobre Cliente.Region no requiere cambios. |
| RE-023 | Validar Cobro: pantalla principal | Regionalizar el mensaje de tooltip vía ValidarCobroTooltipService, cacheado en memoria por región del usuario. | No aplica. |

## Requisitos Conservados (Sin cambios funcionales)

| ID | Título | Acción Back | Acción BD |
| --- | --- | --- | --- |
| RE-004 | Sección Entrega y Facturación | Se conservan los validadores de RUC (Módulo 11), Forma Societaria y Régimen Tributario. | Tablas Cliente, CatalogoRegimenPeru y CatalogoTipoSociedadPeru sin cambios; se agrega bandera visual de "Sin efecto fiscal en R16". |
| RE-017 | Proforma Perú (Diseño y PDF) | Se conserva ProformaService.GenerarPeru completo, incluyendo disclaimer SUNAT (B4). | Tablas tpProformaPedido y tpProformaPartidaPedido (scaffold Finanzas) sin cambios. |
| RE-025 | Validar Cobro: Paso 1 Perú | Se conserva CapturaCobroCommand completo, mapeando el catálogo interno PROQUIFA de formas de pago. | Tablas Cobro y CobroDocumento sin cambios. |

## Limpieza de Referencias Cruzadas (Transversal)

Se deben depurar comentarios de código, XML docs y textos de configuración en los servicios core de México para evitar ambigüedades:

• RE-028 (Paso 3 México): eliminar comentarios que mencionan la reutilización del servicio para Perú.

• RE-030 (CDP México): retirar en PaymentComplementService referencias a "documento equivalente SUNAT".

• RE-032 / RE-034 (NC México): retirar ramas condicionales if (Region == "PERU") que no se ejecutan.

• Endpoints-Finanzas.md y Endpoints-Timbrado.md: retirar operaciones marcadas como reservadas para SUNAT.

• ER-Finanzas.md y ER-Timbrado.md: retirar entidades marcadas como pendientes para el canal SUNAT.

# Impacto por Solución Back

## ProquifaDotNet.Finanzas (.NET Core 10)

| Capa / Módulo | Componente | Impacto | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain | Entidades FacturaPeru, NotaCreditoPeru, ConfiguracionSunat, MotivoCatalogo09 | Cancelado | No se crean. |
| Application | FacturaPeruService, NotaCreditoPeruService, SunatXmlBuilder, Catalogo09MotivoService | Cancelado | No se implementan. |
| Infrastructure | Adaptador SUNAT/OSE (cliente HTTP UBL 2.1), configuración OSE, serialización UBL 2.1 | Cancelado | Se descarta la implementación. |
| API | FacturaPeruController, NotasCreditoPeruController | Cancelado | No se construyen los endpoints REST. |
| Worker.Finanzas | Consumidor RabbitMQ para el canal de timbrado SUNAT | Cancelado | Solo se mantiene activo el consumidor TurboPac México. |
| CQRS | Commands y Queries de FpA, Factura y NC Perú | Cancelado | No se implementan. |
| EF Core Scaffold | Entidades SUNAT (Factura Perú, NC Perú, catálogos 09/51) | Cancelado | No se generan. |
| Endpoints Cobros/Proforma | ProformaController, CobroController, ValidarCobroController | Conservar | Sin cambios (soportan Perú simplificado). |

## ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10)

| Componente | Impacto | Cambio |
| --- | --- | --- |
| StampingController (4 endpoints: invoice / payment-complement / credit-note / cancel) | Conservar | Solo México (TurboPac / SAT). Se retira toda referencia a SUNAT. |
| SapStampingClient | Conservar | Sin rama SUNAT; solo canal SAT vía SAP. |
| AppSetting (configuración SUNAT/OSE) | Cancelado | No se registran configuraciones de OSE. |
| StampingLog | Conservar | Solo México registra en R16 (Action = Stamp/Cancel canal SAT). |
| DTOs (StampInvoiceRequestDto, StampCreditNoteRequestDto) | Ajuste | Se retira el discriminador de región y los campos SUNAT. |
| Validadores por tipo | Ajuste | Se retira la rama SUNAT del pipeline de validación. |
| Worker.Timbrado | Conservar | Solo cola TurboPac. No se agrega cola SUNAT. |

## ProquifaDotNet.LegacySync (.NET Core 10)

| Componente | Impacto | Cambio |
| --- | --- | --- |
| PedidoCreditoSyncJob | Conservar | Ya excluye Perú por diseño (RE-010/011/012). |
| PayloadBuilder | Conservar | Corte Perú en el servicio, sin cambios. |
| SyncControl | Conservar | Sin cambios. |
| Facturación Perú → Legacy | No aplica | Perú nunca transfirió a Legacy. |

## ProquifaDotNet (.NET Framework 4.8 — Venta Interna)

| Componente | Impacto | Cambio |
| --- | --- | --- |
| TramitarPedidoController | Ajuste | Bloqueo condicional de FpA cuando región = PERU (RE-015). |
| ValidarCobroController | Ajuste | Ruteo condicional por región para dirigir al servicio simplificado del Paso 3 Perú. |
| BitacoraCambios (integración) | Conservar | Sin cambios; sirve para México y Perú. |
| APIs consumidas por Finanzas (tpPedido, ClienteCartera) | Conservar | Sin cambios. |
| FoliadorProformaService (global) | Conservar | Foliador PRF compartido entre regiones. |

# Impacto por Módulo Base de Datos

## BD ProquifaDotNet

| Objeto | Impacto | Cambio |
| --- | --- | --- |
| Tabla CFDIGenerada | Conservar | Solo se registran CFDIs México (canal SAT). |
| Tabla EmpresaFolio | Ajuste | La serie F001 GOLPERU se retira del alcance R16 (no se consume). Series P, P2 y por empresa México se conservan. |
| Series P (CP) y P2 (NC) | Conservar | Solo México. |
| Tablas tpProformaPedido / tpProformaPartidaPedido | Conservar | Scaffold Finanzas sin cambios. |
| Tablas de NC Perú (motivos catálogo 09, referencia serie-correlativo) | Cancelado | No se crean. |
| Tablas de FpA Perú (configuración, series, correlativos SUNAT) | Cancelado | No se crean. |
| Catálogos SUNAT (09 motivos NC, 51 tipo de operación) | Cancelado | No se crean. |
| Cliente (campo Region = PERU) | Conservar | Se conserva capturable para futura reactivación. |
| Sección Cobros Perú (Detracción, Retención IGV, Condición de Pago, Tipo Comprobante) | Conservar | Se conservan capturables sin efecto fiscal en R16. |
| Sección Entrega y Facturación Perú (RUC, Régimen, Forma Societaria) | Conservar | Sin cambios. |

## BD ProquifaDotNetTimbrado

| Objeto | Impacto | Cambio |
| --- | --- | --- |
| Tabla AppSetting | Conservar | Solo entradas TurboPac México. No se agregan endpoints SUNAT. |
| Tabla StampingLog | Conservar | Solo México registra en R16. |
| Configuraciones OSE (endpoints, credenciales, certificados) | Cancelado | No se registran en R16. |

## BD PConnectProquifaDotNet (LegacySync)

Sin impacto. Perú no transfiere a Legacy por diseño (RE-010/011/012). El SyncControl y los jobs de LegacySync no requieren ajustes.

## Scaffold EF Core (Finanzas)

| Entidad | Impacto | Cambio |
| --- | --- | --- |
| FacturaPeru, NotaCreditoPeru, CatalogoSunat09, CatalogoSunat51 | Cancelado | No se generan al ejecutar dotnet ef dbcontext scaffold. |
| EmpresaFolio | Conservar | Se genera sin filtro; la serie F001 GOLPERU queda inactiva. |
| Cobro, Proforma, Cliente, ClienteCartera | Conservar | Sin cambios. |
| tpProformaPedido, tpProformaPartidaPedido | Conservar | Scaffold sin cambios (jul 8 2026). |
| CFDIGenerada | Conservar | Sin cambios; solo se persisten CFDIs México. |

# Flujo Final de Perú vs México (Arquitectura Back)

## Flujo Técnico México (Completo)

Arquitectura Back — Región México

ProquifaDotNet.API (Venta Interna)

├─ TramitarPedidoController

│   ├─ Crédito (Sin/Con FpA) → LegacySync → PConnectProquifaDotNet

│   └─ Prepago

│       ├─ Con FpA → FpAService → StampingApi (TurboPac) → LegacySync

│       └─ Sin FpA → ProformaService → ValidarCobroFlow

ProquifaDotNet.Finanzas.API (Validar Cobro)

├─ Paso 1: CapturaCobroCommand → BD ProquifaDotNet (Cobro)

├─ Paso 2: AsociacionCommand + NCsQuery → BD ProquifaDotNet

└─ Paso 3

├─ FacturaService → IApiCallerStamping.StampInvoiceAsync (Timbrado.API)

├─ ComplementoPagoService → IApiCallerStamping.StampPaymentComplementAsync

├─ LegacySync (Pedido, Pagos, Facturas)

└─ DocumentBuilder (PDF CFDI 4.0)

ProquifaDotNet.Timbrado.API

├─ StampingController → SapStampingClient → SAP TurboPac

└─ StampingLog (BD ProquifaDotNetTimbrado)

ProquifaDotNet.Finanzas.API (NC México)

└─ NotasCreditoService → StampingApi (TurboPac) → PDF CFDI E

## Flujo Técnico Perú (Simplificado)

Arquitectura Back — Región Perú (Simplificado)

ProquifaDotNet.API (Venta Interna)

├─ TramitarPedidoController (FpA bloqueada para Perú)

│   └─ Prepago Sin FpA → ProformaService (Perú, RE-017) → ValidarCobroFlow

ProquifaDotNet.Finanzas.API (Validar Cobro Perú)

├─ Paso 1: CapturaCobroCommand → BD ProquifaDotNet (Cobro)

├─ Paso 2: AsociacionSimplificadaService → BD (sin NCs, sin catálogos SUNAT)

└─ Paso 3

├─ SIN Timbrado (Finanzas NO consume IApiCallerStamping)

├─ SIN LegacySync (Perú no transfiere)

├─ ConfirmacionPedidoService → Correo (PDF único adjunto)

└─ FechaEstimadaEntregaService → BD

ProquifaDotNet.Timbrado.API — NO CONSUMIDO por Perú

ProquifaDotNet.Finanzas.API (NC Perú)

└─ NO EXISTE (Módulo NC Perú cancelado en R16)

## Aclaración sobre Prepago con Controlados en Perú (Back)

El pedido con productos controlados de Perú avanza en el Back sin las capas duras de validación que rigen para México. En términos técnicos: TramitarPedidoCommand no aplica la validación bloqueante de RE-011 (Bloqueo FpA con controlados) cuando cliente.Region == "PERU"; el flujo se delega al control operativo del usuario. Las diferencias normativas se desglosan en la siguiente matriz:

| Aspecto Regulatorio / Técnico | Comportamiento México (Back) | Comportamiento Perú (Back) |
| --- | --- | --- |
| Validación Regulatoria (RE-009) | PretramitarPedidoCommand valida vigencia de Licencia Sanitaria y Aviso; bloquea el avance. | No se implementa lógica de bloqueo en Back (fuera de alcance técnico). |
| Restricción FpA con controlados (RE-011) | FpaValidator lanza excepción si el pedido tiene sustancias controladas. | No aplica restricción; la validación no se ejecuta para clientes Perú. |
| Restricción Entrega con Remisión | Prohibida por normatividad SAT; validada en Back. | No aplica restricción dentro del sistema. |
| Tipo de Comprobante Emitido | FacturaAnticipoService con Tipo de Relación 07 SAT. | ProformaService (no genera factura comercial dentro del sistema). |
| Fundamento Legal / Operativo | El CFDI de venta de primera mano obliga a declarar el número de pedimento; al ser por adelantado, no existe. | La Ley del IGV faculta la facturación anticipada; en R16 se documenta con Proforma comercial. |

# Resumen Consolidado de Requisitos y Esfuerzo

## Tabla Numérica por Categoría de Impacto

| Categoría de Acción | Req. Afect. | IDs de Requisito | Acción Real Ejecutada en Back+BD | Esfuerzo vs Planeado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cancelación de Desarrollo (Perú) | 4 | RE-020, RE-022, RE-033, RE-035 | No se generan controladores, servicios, adaptadores SUNAT ni entidades/tablas SUNAT. | -100% |
| Simplificación de Flujo Back | 2 | RE-027, RE-029 | Ramificación condicional en servicios de Validar Cobro; se retira la cascada de timbrado y NCs. | -80% |
| Ajuste de Filtros por Región | 3 | RE-015, RE-018, RE-023 | Filtros en repositorios/queries y validación de commands existentes. | -20% |
| Conservación Absoluta | 3 | RE-004, RE-017, RE-025 | Sin cambios en servicios ni tablas. | 0% |

Reducción neta global del esfuerzo estimado de Back+BD para la Región Perú: ~60%

## Resumen por Tipo de Requisito Original

| Tipo de Requisito Original | Total General | Cancelados (Perú) | Simplificados (Perú) | Conservados Core |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factura por Adelantado | 2 (RE-019/20) | 1 (RE-020) | 0 | 1 (RE-019 México) |
| Factura Estructura PDF | 2 (RE-021/22) | 1 (RE-022) | 0 | 1 (RE-021 México) |
| Validar Cobro Wizard | 6 (RE-023 a 29) | 0 | 2 (RE-027, RE-029) | 4 (RE-023, 24, 25, 26) |
| Notas de Crédito Engine | 4 (RE-032 a 35) | 2 (RE-033, RE-035) | 0 | 2 (RE-032, RE-034 México) |

# Riesgos y Consideraciones de Mantenimiento

## Riesgos de Migración BD

• Reactivación futura del timbrado Perú: si el alcance se retoma, requerirá ampliar EmpresaFolio (serie F001 GOLPERU) y crear las tablas SUNAT descartadas.

• Sin adaptador SUNAT en Timbrado: la reactivación exige un microservicio nuevo o una rama en SapStampingClient con manejo de UBL 2.1.

• Migraciones EF Core: al mantenerse el modelo mono-canal SAT, se debe evitar la creación accidental de entidades SUNAT en scaffolds sucesivos.

## Gestión de Brechas Pendientes (Preparación Estructural Futura)

Las brechas funcionales identificadas (B1 a B5) se mantienen tipificadas en la arquitectura para una re-activación estructurada:

• B1 (Datos SUNAT Producto): requiere ampliación futura de la entidad Producto (código SUNAT, unidad de medida, afectación IGV).

• B2 (Guía Remisión): demanda la creación futura de un submódulo independiente para GRE.

• B3 (Catálogo 51 Tipo Operación): tabla no creada; se documenta el catálogo para reactivación futura.

• B4/B5 (Percepciones/Emisor): estructuras de persistencia listas en Cliente y ConfiguracionEmpresaEmisora.

Nota: aunque se elimina el timbrado, los campos fiscales del Catálogo de Clientes (RUC, Régimen, Detracción, Retención IGV) se conservan capturables en BD. Se debe asegurar que las validaciones Back no exijan datos que dependan del timbrado.

## Lo que queda operativo en Perú (Back+BD)

• ✅ Endpoints y servicios de Proforma Perú (RE-017).

• ✅ Endpoints y servicios de Paso 1 (CapturaCobroCommand).

• ✅ Endpoints y servicios de Paso 2 simplificado (sin NCs).

• ✅ Endpoints y servicios de Paso 3 simplificado (envío de Confirmación de Pedido + FEE).

• ✅ Servicios del Catálogo de Clientes Perú (RUC, Régimen, Forma Societaria, Detracción, Retención IGV).

• ✅ Servicios del Buzón de Cobros.

• ✅ Scaffold EF Core de tablas base (Cobro, Proforma, Cliente).

• ✅ Tabla EmpresaFolio con series capturables.

## Lo que desaparece del Back+BD Perú

• ❌ FacturaPeruController, NotasCreditoPeruController y sus servicios CQRS.

• ❌ Servicio de FpA Perú y su consumidor RabbitMQ.

• ❌ Adaptador SUNAT/OSE en ProquifaDotNet.Timbrado.

• ❌ Consumidor de cola RabbitMQ para el canal SUNAT.

• ❌ Tablas de NC Perú, catálogos 09 y 51, configuración OSE en ProquifaDotNetTimbrado.

• ❌ Persistencia de XML CPE en CFDIGenerada.

• ❌ Cascada Finanzas → Timbrado → SAP para SUNAT.

• ❌ Generación de PDF CPE (Factura y NC) en DocumentBuilder.

• ❌ Transferencia a Legacy desde Perú (nunca aplicó).

• ❌ Serie F001 GOLPERU consumida en EmpresaFolio (queda capturable pero no operativa).

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Tipo de Cambio | Descripción del cambio | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17/07/26 | Juan David García Garduño | Creación | Se crea el análisis de impacto Back y Base de Datos. |  |